PROFORMA DE SERVICIOS

Sistema de Digitalización de Catálogos — Concursos de Caballo Peruano de Paso

Piura, Perú — Julio 2026

## Datos del proveedor

Christhian [Apellido]

Desarrollador de software independiente — Piura, Perú

Teléfono / WhatsApp: 940 394 075

Correo: [correo de contacto]

## Datos del cliente

Asociación: [Nombre de la asociación]

Contacto: [Nombre del representante]

Región: Piura

## Descripción del proyecto

Desarrollo de una aplicación web multi-tenant para digitalizar catálogos de concursos de Caballo Peruano de Paso, con las siguientes características:

- 3 roles de usuario: super admin, admin de asociación y usuario público (acceso vía código QR, sin necesidad de registro).

- Modelo de datos completo: Concurso → Categoría → Grupo (opcional) → Ejemplar → Resultado.

- Carga de datos manual o por importación de Excel.

- Módulo de registro de resultados en vivo, optimizado para uso móvil de pie en la pista.

- Catálogo público accesible por QR, con diseño elegante y terminología ecuestre correcta.

## Inversión en desarrollo

| Concepto | Horas est. | Tarifa/h | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño UX/UI (pantallas ya definidas) | 18 h | S/ 50 | S/ 900 |
| Configuración de arquitectura (Next.js + Supabase + Auth + roles) | 20 h | S/ 60 | S/ 1,200 |
| Panel de administración (CRUD de concursos, categorías, ejemplares + importación Excel) | 40 h | S/ 60 | S/ 2,400 |
| Módulo de resultados en vivo (mobile-first, uso en pista) | 25 h | S/ 60 | S/ 1,500 |
| Módulo público vía QR (catálogo, resultados, sin login) | 18 h | S/ 50 | S/ 900 |
| Pruebas de calidad + acompañamiento en un concurso real | 12 h | S/ 50 | S/ 600 |
| TOTAL DESARROLLO (133 h) |  |  | S/ 7,500 |

## Gastos recurrentes (no incluidos en el desarrollo)

Estos costos son continuos, no un pago único. Se pueden trasladar al cliente, asumirlos tú, o cobrarlos como parte de un plan de soporte mensual.

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Hosting (Vercel) + base de datos (Supabase) — plan con tráfico real | S/ 120 / mes |
| Dominio web (.com o .pe) | S/ 80 / año |
| Mantenimiento y soporte (mejoras menores, backups, monitoreo) | S/ 300 / mes |

## Forma de pago

Se sugiere el siguiente esquema de pagos por hitos, para proteger a ambas partes:

| N° | Hito de pago | % | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al confirmar el proyecto (inicio) | 40% | S/ 3,000 |
| 2 | Al completar panel admin + módulo de resultados en vivo (avance funcional) | 30% | S/ 2,250 |
| 3 | Entrega final (tras prueba en un concurso real) | 30% | S/ 2,250 |

## Total del proyecto

Inversión total en desarrollo: S/ 7,500 (Siete mil quinientos soles)

Este monto no incluye hosting, dominio ni mantenimiento mensual (ver tabla de gastos recurrentes), los cuales se cotizan por separado según el plan de soporte que elija la asociación.

## Condiciones

- Validez de esta proforma: 30 días calendario desde la fecha de emisión.

- Tiempo estimado de entrega: 6 a 8 semanas desde la confirmación y el primer pago.

- Cambios de alcance no contemplados aquí se cotizan aparte.

- El soporte y mantenimiento mensual es opcional y se factura de forma independiente.

Los montos indicados son estimados en base a las tarifas referenciales del mercado peruano de desarrollo web en 2026 y al alcance descrito. Pueden ajustarse según la negociación final con la asociación.